## Slide 1: Projekt (xxx-navn) afslutningsgodkendelse - PFU

## Slide 2: Projektet
1 højest 2 slides, der viser, hvad vi har lavet i projektet eventuelt kombineret med grov tidsplan.
Meget gerne illustreret med billeder, grafer eller tal fremfor tekst.
Hvis der er afvigelser fra de oprindeligt opstillede mål og hovedleverancer indbygges dette i præsentationen.
HUSK AT RETTE DATO OG NAVN NEDERST PÅ SLIDEN OG FORSIDEN

## Slide 3: Successhistorier
Hvad er gået særlig godt i dette projekt eller med de leverede hovedleverancer?

## Slide 4: Gevinstrealisering
Overblik over projektets samlede gevinstpotentiale
Gevinstnavn | Meget kort beskrivelse | Ændret? | Direkte / Indirekte realiserbar
Større brugertilfredshed | De nye funktioner har været efterspurgt i organisationen længe. | Nej | Direkte
Licensbesparelser til diverse programmer. | Man har tidligere brugt en række forskellige programmer til at løse funktionalitet systemet vil tilbyde fremadrettet. | Nej | Indirekte
Forbedret sikkerhed | Systemet giver mulighed for automatisk overholdelse af GDPR, så det ikke afhænger af manuelle rutiner. | Nej | Direkte
Sparet tid i studievejledningen | Systemet har givet mulighed for at man kan erstatte manuelle arbejdsgange med nye processer i systemet. Kræver brugerne ændrer adfærd. | Ja. Ny gevinst kommet til da man lærte systemet at kende | Direkte
Projektets gevinstkort
Indsæt eventuelt projektets gevinstkort og beskriv status på gevinstrealiseringen ud fra det.
Plan for gevinstrealiseringsrapportering
Gevinst | Kort beskrivelse af planlagt opfølgning | Rapportering til PFU
Større brugertilfredshed | Der må påregnes en vis indkøringsperiode. Når systemet har været i brug i henholdsvis 3 måneder og 12 måneder gennemføres en brugerundersøgelse for at evaluere hvorvidt systemet lever op til brugernes behov. | 01-10-2025 – 4 måneder efter go-live 01-07-2026 – 13 måneder efter go-live
Sparet tid i studievejledningen | Sammen med brugerundersøgelsen vurderes behovet for efteruddannelse af brugerne. Der foretages en særskilt evaluering i forvaltningsorganisationen på samme tidspunkt. | 01-07-2026
Evaluering af behov for efteruddannelse | For at kunne sikre gevinstrealiseringen skal behovet for efteruddannelse vurderes. Det kan være i form af information, undervisning, gå-hjem møder, kampagner eller andet. | 01-10-2025 01-07-2026

## Slide 5: Udeståender efter afslutningsgate
Er der noget, som mangler, at blive håndteret? Hvem tager sig af det? Det er typisk IKKE projektlederen, der har opgaver under dette punkt.

## Slide 6: Projektet i tal
Startdato:___________ Slutdato:_____________
Antal projektdeltagere ___________
Antal ændringsanmodninger i projektets levetid:______________
Ændringsanmodningerne har vedrørt: TID, ØKONOMI, RISIKO, KVALITET
Andre tal fra projektet: - Udfyld selv
Alle tal er årsværk (1235 timer pr. år)

## Slide 7: Evaluering og læring
Evaluering af leverancen/idriftsættelsen
Hvordan er det gået med det leverede produkt og selve idriftsættelsen?
Gentag IKKE succeshistorierne fra første slide. Medtag kun læringen fra dem.
Evaluering af projektet
Hvordan er projektprocessen forløbet?
De vigtigste læringspunkter fra evalueringen
Læringspunkter der vedrører kalendertid
Læringspunkter der vedrører leverandørsamarbejdet
Læringspunkter der vedrører ændringshåndtering og projektleders råderum

## Slide 8: Afslutningsgatens minimumskrav
Tjekliste til projektlederen. Lægges i bilag med markering af at de er opfyldt, hvis der ikke er afvigelser. Afvigelser opsummeres til PFU.
Er gamle systemer udfasede og data arkiverede?
Er der væsentlige udeståender eller mangler?
Er systemforvaltningsaftale/beskrivelse udarbejdet og godkendt?
Er forvaltningsorganisationen velfungerende og har overtaget driften?
Er dokumentation publiceret (så den er tilgængelig for udviklerne, driften og forretningen) og journaliseret (er projektdokumentationen lagt i WorkZone). Kan projektarkivet lukkes ned (lukke confluencesite/sharepoint/TYPO3 side ned)
Er system og integrationer registreret på AU-reolen?
Er gevinstrealiseringen overdraget til gevinstejerne (Det er et spørgsmål, man skal have stillet gevinstejer – det kan f.eks. være systemejer)
Kan projektet lukkes ned?

## Slide 9: Godkendelse af projektnedlukning?